**ALCANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.1 |
| **Proyecto** | Teresa Martín |
| **Fecha** | 24/05/2015 |
| **Elaborado por** | José Alejando Téllez |
| **Localización del Documento** |  |
| **Documento base** | WBS |

|  |  |
| --- | --- |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha de Autorización** |
| Ana Laura Acevedo Zárraga | 25/05/2015 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha de Recepción** |
| José Alejando Téllez Aguilera | 26/05/2015 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.1 | 24/05/2015 | José Alejando Téllez | Realización de la Plantilla |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ALCANCE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TERESA MARTIN**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**24/05/2015**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

**Versión:** 1.1

**Elaborado por:** José Alejandro Téllez Aguilera

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Id. Proyecto** | 001 |
| **Proyecto** | Teresa Martín |
| **Fecha** | 24/05/2015 |
| **Elaborado por** | José Alejando Téllez Aguilera |
| **Localización del Documento** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ALCANCE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE ANÁLISIS** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Análisis del Proyecto | Documento completado a tiempo, costo y con calidad, con el contenido del análisis real del desarrollo del proyecto. | Documentación completa y estandarizada con base a normas de calidad de administración de proyectos. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Carta de inicio de proyecto | Documento de inicio de proyecto. | Documento, completo autorizado y firmado por líder de proyecto y cliente. |
| Minuta de arranque de proyecto | Documento informativo del inicio del proyecto. | Documento autorizado y firmado por líder de proyecto y cliente. |
| Documento de planeación | Documento completo que engloba objetivos, organigrama, alcance, descripción del proyecto, diagrama de Gantt y matriz de comunicaciones. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto. |
| Documento de requerimiento | Documento completo que describe los requerimientos funcionales y no funcionales. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y cliente. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE DISEÑO** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Documento de diseño | Documento completado a tiempo, costo y con calidad, con el contenido del análisis real del desarrollo del proyecto. | Documentación completa y estandarizada con base a normas de calidad de administración de proyectos. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Diagrama de Actividades | Documento con los diagramas de Actividades. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de casos de uso | Documento con los diagramas de casos de uso. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de secuencia | Documento con los diagramas de secuencia. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de clases | Documento con los diagramas de clases. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de rol | Documento con los Diagramas de rol. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de interacción | Documento con los diagramas de interacción. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de componentes | Documento con los diagramas de componentes. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de despliegue | Documento con los diagramas de despliegue. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de base de datos | Documento con los diagramas entidad-relación y relacional de la base de datos. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Maquetación | Documento con la maquetación de las páginas del sitio web. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Mapa de navegación | Documento con el mapa de navegación del sitio web. | Documento completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE CODIFICACIÓN** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Script de sito web | Sitio web completo en tiempo, costos y calidad, basado en los requerimientos. | Sitio desarrollado con los elementos presentados en el documento de requerimientos. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Base de Datos | Script de la base de datos. | Script funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Alumnos | Script del módulo alumnos incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Pagos | Script del módulo Pagos incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Becas | Script del módulo becas incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Reportes | Script del módulo reportes incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo ciclos | Script del módulo ciclo incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE PRUEBAS** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Pruebas de tester | Realización de pruebas de tester en tiempo y con calidad. | Acción realizada bajo las normas de calidad y de desarrollo de software. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Pruebas unitarias | Documento con los resultados de las pruebas unitarias. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |
| Pruebas de integración | Documento con los resultados de las pruebas de integración. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |
| Pruebas de rendimiento | Documento con los resultados de las pruebas de rendimiento. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |
| Pruebas de sistema | Documento con los resultados de las pruebas de sistema. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE ENTREGA VERSIÓN 0.1** | | |
| **Entregable final** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Sitio web | Sitio web desarrollado en tiempo, costos y bajo las normas de calidad y los requerimientos. | Sitio web funcional, desarrollado en base a los requerimientos . |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE ANÁLISIS VERSIÓN 0.1** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Análisis del Proyecto | Documento completado a tiempo, costo y con calidad, con el contenido del análisis real del desarrollo del proyecto. | Documentación completa y estandarizada con base a normas de calidad de administración de proyectos. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Minuta de reunión | Documento informativo de la reunión de entrega de la Versión 0.1 del proyecto. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y cliente. |
| Documento de requerimiento | Documento revisado, actualizado y completo que describe los requerimientos funcionales y no funcionales. | Documento actualizado, completo, autorizado y firmado por líder de proyecto y cliente. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE DISEÑO VERSIÓN 0.1** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Documento de diseño | Documento revisado y actualizado, completado a tiempo, costo y con calidad, con el contenido del análisis real del desarrollo del proyecto. | Documentación completa y estandarizada con base a normas de calidad de administración de proyectos. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Diagrama de Actividades | Documento revisado y actualizado con los diagramas de actividades. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de casos de uso | Documento revisado y actualizado con los diagramas de casos de uso. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de secuencia | Documento revisado y actualizado con los diagramas de secuencia. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de clases | Documento revisado y actualizado con los diagramas de clases. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de rol | Documento revisado y actualizado con los diagramas de rol. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de interacción | Documento revisado y actualizado con los diagramas de interacción. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de componentes | Documento revisado y actualizado con los diagramas de componentes. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador |
| Diagrama de despliegue | Documento revisado y actualizado con los diagramas de despliegue. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de base de datos | Documento revisado y actualizado con los diagramas entidad-relación y relacional de la base de datos. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Maquetación | Documento revisado y actualizado con la maquetación de las páginas del sitio web. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Mapa de navegación | Documento revisado y actualizado con el mapa de navegación del sitio web. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE CODIFICACIÓN VERSIÓN 0.1** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Script de sito web | Sitio web completo y actualizado en tiempo, costos y calidad, basado en los requerimientos. | Sitio desarrollado con los elementos presentados en el documento de requerimientos. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Base de Datos | Script actualizado de la base de datos. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Alumnos | Script actualizado del módulo Alumnos incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Pagos | Script actualizado del módulo Pagos incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Becas | Script actualizado del módulo Becas incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Reportes | Script actualizado del módulo Reportes incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo ciclos | Script actualizado del módulo Ciclo incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE PRUEBAS VERSIÓN 0.1** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Pruebas de tester | Realización de pruebas de tester en tiempo y con calidad sobre la actualización de la versión 0.1. | Acción realizada bajo las normas de calidad y de desarrollo de software. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Pruebas unitarias | Documento con los resultados de las pruebas unitarias. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |
| Pruebas de integración | Documento con los resultados de las pruebas de integración. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |
| Pruebas de rendimiento | Documento con los resultados de las pruebas de rendimiento. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |
| Pruebas de sistema | Documento con los resultados de las pruebas de sistema. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE ENTREGA VERSIÓN 0.2** | | |
| **Entregable final** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Sitio web | Sitio web desarrollado en tiempo, costos y bajo las normas de calidad y los requerimientos. | Sitio web funcional, desarrollado en base a los requerimientos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE ANÁLISIS VERSIÓN 0.2** | | |
| **Entregable final** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Minuta de reunión | Documento informativo de la reunión de entrega de la Versión 0.2 del proyecto. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y cliente. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE DISEÑO VERSIÓN 0.2** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Documento de diseño | Documento revisado y actualizado, completado a tiempo, costo y con calidad, con el contenido del análisis real del desarrollo del proyecto. | Documentación completa y estandarizada con base a normas de calidad de administración de proyectos. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Diagrama de Actividades | Documento revisado y actualizado con los diagramas de actividades. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de casos de uso | Documento revisado y actualizado con los diagramas de casos de uso. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de secuencia | Documento revisado y actualizado con los diagramas de secuencia. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de clases | Documento revisado y actualizado con los diagramas de clases. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de rol | Documento revisado y actualizado con los diagramas de rol. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de interacción | Documento revisado y actualizado con los diagramas de interacción. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de componentes | Documento revisado y actualizado con los diagramas de componentes. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de despliegue | Documento revisado y actualizado con los diagramas de despliegue. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Diagrama de base de datos | Documento revisado y actualizado con los diagramas entidad-relación y relacional de la base de datos. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Maquetación | Documento revisado y actualizado con la maquetación de las páginas del sitio web. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |
| Mapa de navegación | Documento revisado y actualizado con el mapa de navegación del sitio web. | Documento actualizado, autorizado y firmado por líder de proyecto y diseñador. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE CODIFICACIÓN VERSIÓN 0.2** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Script de sito web | Sitio web completo y actualizado en tiempo, costos y calidad, basado en los requerimientos. | Sitio desarrollado con los elementos presentados en el documento de requerimientos. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Base de Datos | Script actualizado de la base de datos. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Alumnos | Script actualizado del módulo alumnos incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Pagos | Script actualizado del módulo pagos incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Becas | Script actualizado del módulo becas incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo Reportes | Script actualizado del módulo reportes incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |
| Modulo ciclos | Script actualizado del módulo ciclo incluyendo funciones de créate, read, update y delete. | Script actualizado, funcional, autorizado y aceptado por el programador y líder de proyecto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE PRUEBAS VERSIÓN 0.2** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Pruebas de tester | Realización de pruebas de tester en tiempo y con calidad sobre la actualización de la versión 0.1. | Acción realizada bajo las normas de calidad y de desarrollo de software. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Pruebas unitarias | Documento con los resultados de las pruebas unitarias. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |
| Pruebas de integración | Documento con los resultados de las pruebas de integración. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |
| Pruebas de rendimiento | Documento con los resultados de las pruebas de rendimiento. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |
| Pruebas de sistema | Documento con los resultados de las pruebas de sistema. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y tester. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE IMPLEMENTACIÓN** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Elección de hosting | Evaluación realizada en tiempo, costo y calidad. | Desarrollo basado en los requerimientos iniciales. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Contrato de hosting | Documento proporcionado por la empresa de hosting por concepto del contrato de hosting. | Contrato de hosting basado en los requerimientos iniciales. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE CIERRE DEL PROYECTO** | | |
| **Entregable final** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Carta de Aceptación | Documento de acuerdo de aceptación del proyecto desarrollado. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y el cliente. |
| Acta de cierre de proyecto | Documento final del proyecto. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto y el cliente. |
| **Sub-entregables** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Evaluación de desempeño | Documento informativo sobre el desempeño de cada uno de los integrantes del proyecto. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto. |
| Liberación de recursos | Documento de acuerdo de liberación de los recursos de desarrollo de proyecto. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto. |
| Lecciones aprendidas | Documento conclusivo sobre las buenas y malas prácticas realizadas durante el desarrollo del proyecto. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto. |
| Informe final | Documento informativo y conclusivo del desarrollo del proyecto en general. | Documento autorizado y firmado por el líder de proyecto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DEL ALCANCE**  **FASE ENTREGA VERSIÓN 0.3** | | |
| **Entregable final “No. entregable”** | **Descripción** | **Criterio de aceptación** |
| Entrega final del proyecto | Entrega al cliente de proyecto en su totalidad. | Entrega de sitio web funcional en la web. |