**CARTA DE INICIO DEL PROYECTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.1 |
| **Proyecto** | Teresa Martín |
| **Fecha** | 24/05/2015 |
| **Elaborado por** | José Alejando Téllez |
| **Localización del Documento** | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Planeacion-del-proyecto/TMv3-Carta-de-inicio-del-proyecto.docx |
| **Documento base** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha de Autorización** |
| Ana Laura Acevedo Zárraga | 26/05/2015 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha de Recepción** |
| José Alejando Téllez Aguilera | 26/05/2015 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.1 | 24/05/2015 | José Alejando Téllez Aguilera | Creación de Plantilla |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Carta DE INICIO del proyecto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TERESA MARTÍN**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**20/05/2015**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

**Versión:** 1.1

**Elaborado por**: José Alejandro Téllez Aguilera

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Id. Proyecto** | 001 |
| **Proyecto** | Teresa Martin |
| **Fecha** | 24/05/2015 |
| **Elaborado por** | José Alejando Téllez Aguilera |
| **Localización del Documento** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## ACTA DEL PROYECTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | 24/05/2015 | **No. Proyecto** | 0001 | **Nombre proyecto** | Teresa Martin |
| **Sponsor** | Colegio Teresa Martin | | **Área de negocio** | Educación | |
| **Líder de Proyecto** | | Ana Laura Acevedo Zárraga | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Duración real** | 2256 |
| **Duración estimada** | 2500 |
| **Costo estimado** | $10,000.00 |

|  |
| --- |
| Alcance del Proyecto |
| Debido a que el Colegio Teresa Martín no cuenta con una página publicitaria que la promocione a través de la web, se desarrollará una página publicitaria con los apartados de nosotros, servicios, noticias y contacto.  Al mismo tiempo, el sitio web no solo está pensado para la resolución de los problemas de publicidad del Colegio Teresa Martin. Además, el sistema permitirá al usuario administrador realizar registros de los alumnos, lo cuales podrán ser actualizados o dados de baja, pero siempre conservando un respaldo de los mismos. Al mismo tiempo, el sistema permitirá llevar un control de los ingresos diarios debido a un folio continuo y de los alumnos ingresados a la institución. |

|  |
| --- |
| Alcance del Producto |
| * Página publicitaria del Colegio Teresa Martín. * Página administrativa del Colegio Teresa Martín. * Registros y actualización de historial de alumnos de Colegio Teresa Martín. * Registros, control y actualización de colegiatura de Colegio Teresa Martín. * Registros y actualización de administrativos de Colegio Teresa Martín. |

|  |
| --- |
| Restricciones y Suposiciones |
| * El proyecto no abarca mantenimiento posterior a la entrega, por lo que, tal elemento tendrá que ser solicitado y desarrollado como un proyecto diferente al actual. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Director del Colegio Teresa Martin |  | Ana Laura Acevedo Zárraga |